## 附件

## 采购需求

前注：

1.本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。

2.下列采购需求中（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123 号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | （1）合同签订后，甲方向乙方支付合同金额的40%作为预付款（预付款支付前，乙方须向甲方提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施）。 项目建设完成并验收通过后，向乙方支付至合同金额的50%（含预付款）。 第一年服务期满，根据考核结果向乙方支付至合同金额的60%（含预付款）。 第二年服务期满，根据考核结果向乙方支付至合同金额的80%（含预付款）。 第三年服务期满，根据考核结果向乙方付至合同金额的100%（含预付款）。 （2）如乙方书面明确表示无需预付款，项目建设完成并验收通过后，向乙方支付合同金额的50%。 第一年服务期满，根据考核结果向乙方支付至合同金额的60%。 第二年服务期满，根据考核结果向乙方支付至合同金额的80%。 第三年服务期满，根据考核结果向乙方付至合同金额的100%。 |
| 2 | 服务地点 | 灵璧县，采购人指定地点 |
| 3 | 服务期限 | 自合同签订之日起90日历天内完成多终端应用系统建设，并自项目验收合格之日起提供三年运维服务。 |
| 4 | 本项目采购标的名称及所属行业 | 标的名称：灵璧县蓝天卫士升级暨全域视联感知网项目 所属行业：软件和信息技术服务业 |

## 二、项目概况

为进一步提升灵璧县自然资源智能化管理水平，强化耕地保护、矿山监管、秸秆禁烧等重点领域的动态监控与高效监管能力，依据省政府《关于深化全省公共场所视频监控资源整合共享工作的指导意见 (征求意见稿)》《安徽省公共场所视频监控资源整合共享规范化建设指引 (征求意见稿)》等文件要求，现启动灵璧县蓝天卫士升级暨全域视联感知网项目采购工作，本项目采用购买服务模式实施。

## 三、服务需求

### （一）项目整体要求

结合生态环境、国土资源等政府焦点工作，通过存量整合、需求新建的方式进一步加强职能部门的科技化管理能力。整合已有246路高点位视频资源接入灵璧县全域智能视联网平台，同时将246路抓拍图片接入秸秆禁烧高点视频监控服务平台进行图片分析，实现前端监控资源统一管理和智能化监管。基于图像的烟火深度学习识别技术，实现对重点禁烧区域全天候、全方位的火点监测及精准定位，为用户火情核实、现场执法取证、人员指挥调度等业务提供服务。同时结合自规局等部门需求，利用现有点位，融合烟火告警、工程车辆告警、矿山盗采预警、耕地保护等算法，实现平台的多行业共用。

根据需求部署在灵璧县秸秆禁烧、矿山监管、耕地保护区域选取合适点位新建2台无人机智慧机场，机场具备先进的智能控制功能，能够根据预设任务和指令，实现对重点监控区域的自主巡检、数据采集和实时监测。针对灵璧县北部非煤矿山夜间盗采多发问题，选取矿山周边通信铁塔新建4处热成像监控点位服务，对违法现象早发现、早预警、早处置。搭建全域智能视觉系统平台，结合AI智能算法，深度挖掘视频图象数据资源价值，运用平台化、数据化、可视化手段，强化职能部门的管理效率，打造各管理场景监控、分析、发现、处置、反馈的全流程闭环。全力推进灵璧县政务信息化建设的发展进程。

### （二）核心建设内容及技术要求

#### 1.前端点位建设

1.1高点监控点位（4处）

灵璧县北部存在非煤矿山，易产生盗采事件，且多发于夜间。针对该类型问题，拟选取矿山周边通信铁塔新建4处热成像监控点位服务，对违法现象早发现、早预警、早处置（具体安装点位以业主需求为准），具体设备类型及技术参数要求如下：

| 序号 | 类别 | 归属 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端感知服务 | 摄像机 设备参数要求 | 双光谱网络中载云台摄像机 | 1/1.8英寸高性能CMOS传感器；最大分辨率：2688x1520； 最低照度：0.002Lux/F1.5（彩色）,0.0002Lux/F1.5（黑白）,0LuxwithIR；可见光镜头焦距：6-336mm； 红外探测器类型：氧化钒非制冷型探测器；探测器分辨率：640×512； 波长范围：8~14μm；热成像镜头焦距：75mm； 探测距离：车：6765m，人：2206m；识别距离：车：1691m，人：551m；辨认距离：车：846m，人：276m；火点识别距离：4500m | 点 | 4 |

所有高点监控设备安装高度需≥30m，需定制专用安装支架确保设备稳固。

1.2无人机综合巡检服务

在灵璧县秸秆禁烧、矿山监管、耕地保护区域选取合适点位新建2台无人机智慧机场。机场具备先进的智能控制功能，能够根据预设任务和指令，实现对重点监控区域的自主巡检、数据采集和实时监测。机场配备高性能无人机，具备长续航、高分辨率图像采集、红外热成像等功能，可满足复杂环境下的秸秆禁烧监测需求（具体安装点位以业主需求为准）

| 序号 | 类别 | 归属 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端感知服务 | 无人机综合巡检服务设备要求 | 无人机机场 | 1.最大允许降落风速≥12米/秒 2.设备最短作业间隔≤27分钟 3.工作环境温度:-30°C至50°C 4.IP防护等级≥IP56 5.支持微气象功能，设备内置风速、雨量、温度、湿度、水浸传感器 6.内置监控可监控舱内和舱外情况，分辨率≥ 1080P | 套 | 2 |
| 2 |  |  | 无人机机场配套飞行器 | 1.飞行器 （1）支持避障功能 （2）水平飞行速度≥15米/秒 （3）最大抗风速度：作业阶段抗风能力：≥12 米/秒，起降阶段抗风能力：≥12米/秒 （4）最长飞行时间：≥45分钟；最长悬停时间≥40分钟 （5）最大作业半径≥8公里； （6）IP防护等级≥IP55 （7）工作环境温度覆盖-20℃至50℃ （8）飞机具有广角可见光、中长焦可见光、长焦可见光和红外热成像相机 2.飞行器广角相机 （1）影像传感器：有效像素≥4800万 （2）镜头：视角（DFOV）≥82°，等效焦距≥24毫米，对焦距离范围1m至无穷远，支持镜头除雾 3.飞行器中长焦相机 （1）影像传感器：有效像素≥4800万 （2）镜头：视角（DFOV）≥35°，等效焦距≥70毫米，对焦距离3米至无穷远，支持镜头除雾 4.飞行器长焦相机 （1）影像传感器：有效像素≥4800万 （2）镜头：视角（DFOV）≥15°，等效焦距≥168毫米，对焦距离3米至无穷远，支持镜头除雾 （3）最大变焦倍数≥16倍，混合变焦≥100倍） 5.飞行器红外相机 （1）热成像传感器类型：非制冷氧化钒（VOx） （2）分辨率≥640×512 （3）镜头：视角（DFOV）≥45°，等效焦距≥53毫米，对焦距离5米至无穷远 （4）灵敏度≤50mk@F1.0，常温25℃环境下 （5）数字变焦≥28倍 （6）高增益模式测温范围：-40℃至150℃；低增益模式测温范围：0℃至550℃ 6.飞行器激光模块 （1）测距类型：激光测距 （2）正入射量程≥1800米（1Hz）@20%反射率目标。斜入射量程（1:5斜距）≥600米（1Hz） （3）盲区≤1米 （4）测距精度：1米至3米：系统误差<0.3米，随机误差<0.1米@1σ；其他距离：± （0.2+0.0015D）（目标物距离，单位米） 7.支持加装4G增强模块强化通信链路 |  |  |
| 3 |  |  | 无人机机场配套服务 | 1.传输网络服务，互联网专线，上下行带宽≥20Mbps; 2.设备供电服务，提供稳定的市电供电同时提供蓄电池保障时长≥3小时，提供应急发电机保障能力； 3.机场部署服务，为无人机场在室外部署提供所配套的基础设施建设服务，包括土建、综合布线、设备调试等综合布线、设备调试等； 4.机场安防监控部署服务为无人机场安防监控提供必要安装设施、辅材与建设服务，包括土建、综合布线、调试。 | 套 | 2 |

#### 2.平台部署

2.1部署模式

需新建独立的全域感知应用平台，配置全新硬件与网络资源，满足250路高点监控、2路无人机的管理、录像存储及AI算法赋能需求。

2.2平台资源配置

| 序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用资源服务 | 为系统提供应用资源服务，且性能不低于以下要求： 1.配置≥2颗12核心、主频≥2.1GHz处理器； 2.配置≥128GBDDR42933MHz内存，可扩展≥24个内存插槽； 3.配置2*960GBSSD硬盘，4*8THDD硬盘； 4.配置≥1个RAID阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E/SimpleVolume，≥1GB缓存，支持缓存数据保护； 5.最多支持≥8个标准PCIE3.0插槽，本次配置万兆光口≥2个（含多模光模块），千兆电口≥4个； 6.配置2个≥550W热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金级电源选件。 | 项/3年 | 1 |
| 2 | 流媒体资源服务 | 为视频监控数据转发提供流媒体服务，保障视频转发的稳定性、流畅性，性能不低于以下要求： 1.配置≥2颗12核心、主频≥2.1GHz处理器； 2.配置≥64GBDDR42933MHz内存，可扩展≥24个内存插槽； 3.配置4*600GSAS10K硬盘； 4.配置≥1个RAID阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E/SimpleVolume，≥1GB缓存，支持缓存数据保护； 5.最多支持≥8个标准PCIE3.0插槽，本次配置万兆光口≥2个（含多模光模块），千兆电口≥4个； 6.配置2个≥550W热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金级电源选件。 | 项/3年 | 1 |
| 3 | 存储资源服务 | 为视频监控存储、告警事件数据存储等提供存储资源服务，性能不低于以下要求： 1.配置≥2颗10核心、主频≥2.4GHz处理器 2.配置≥64GDDR4内存 3.配置2块480GBSASSSD硬盘 4.具备≥24盘位磁盘安装空间，且单盘位支持≥12TB硬盘接入 5.配置≥192T磁盘存储空间。 | 项/3年 | 1 |
| 4 | 算力资源服务 | 为视频AI智能分析提供算力资源服务，性能不低于以下要求： 1.配置≥2颗18核心、主频≥2.2GHz处理器；； 2.配置≥128GBDDR42933MHz内存，可扩展≥24个内存插槽； 3.配置2*960GBSSD硬盘，2*1.2TSAS10K硬盘； 4.配置≥1个RAID阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E/SimpleVolume，≥1GB缓存，支持缓存数据保护； 5.最多支持≥8个标准PCIE3.0插槽，本次配置万兆光口≥2个（含多模光模块），千兆电口≥4个； 6.配置4块T4或同性能算力卡； 7.配置2个≥550W热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金级电源选件。 | 项/3年 | 2 |
| 5 | 核心交换服务 | 1.交换容量≥160Tbps，转发性能≥36000Mpps； 2.采用正交交换架构，实现转发与控制平面分离，支持独立接口板，要求独立业务插槽≥8个，USB≥1个，Console≥1个，提供官网截图及链接证明； 3.为提高设备及整网稳定性，要求设备支持灵活插卡，模块化设计，支持可插拔双模块电源，支持路由插卡，并且路由卡异常不影响交换功能，提供官网截图及链接证明； 4.支持静态路由、等价路由、策略路由；支持OSPF、RIPv1/v2、BGPv4、BGP4+、IS-IS等路由协议，提供MPLSVPN功能：支持MPLSL3VPN、MPLSQoS、MPLS组播VPN功能； 5.支持IGMP，支持PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSSM等组播路由协议、支持组播静态路由； 6.为保障业务安全，产品具备安全特性。支持特殊协议网关、出入栈策略、一般性防攻击、AAA、RADIUS、ARP安全等；提供流量限速、会话限制、URL过滤、报文过滤等多种安全特性。 配置要求： 1.配置冗余电源； 2.配置8个千兆电口，16个千兆光口，4万兆光口 | 项/3年 | 1 |

- 2.3平台功能架构

平台需采用“视频基础平台+AI算法服务+综合业务应用”分层设计，实现以下核心功能：

1）视频基础平台：支持摄像机、NVR等设备接入管理，实时预览、录像存储、检索回放、转码分发，设备与平台状态监控；提供统一能力开放接口，为AI分析、业务应用提供数据支撑。

2）AI算法服务：搭建算法资源池，涵盖烟火烟雾类：扬尘粉尘、烟火侦测、秸秆禁烧等；人员类：非法垂钓、非法闯入、等；机械类：违法采砂、矿产盗采、违规建设等；车辆类：车辆闯入、违停监控等，需满足≥756路算法应用能力（250路高点+2路无人机，每路≥3种算法）。

3）综合业务应用：包含预警中心、图斑研判、地块巡检、视频管理、无人机联动等功能，支持多部门业务需求适配。

#### 3.智能AI分析应用服务

3.1算法部署

算法通过接口与视频基础平台、综合应用服务对接，从平台获取图像、视频、摄像头信息后，输出检测结果至耕地智保等应用模块，形成“视频预览-智能分析-告警推送-事件处理”闭环。

3.2核心算法能力

本项目根据各部门管理需求，充分发挥AI智能分析技术在秸秆禁烧、矿山盗采、耕地保护等方面的场景化应用能力，全面提升部门的执法管理效率。

| 序号 | 类别 | 算法需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 烟火烟雾类 | 烟火侦测、秸秆禁烧、森林防火 |
| 2 | 人员类 | 非法闯入 |
| 3 | 机械类 | 矿产盗采、偷盗渣土、违规建设、越界采矿 |

#### 4.业务应用整合

需通过统一身份认证平台（含统一用户管理、身份认证、权限管理）整合各类应用系统：

•用户信息与身份认证需集中管理，应用系统不再独立维护用户数据；

•已存在Web界面的系统若无法直接接入统一认证，需配合门户实现单点登录；

•权限管理需集中管控各系统功能权限，应用系统仅管理用户数据权限。

- 5.全域感知应用服务

- 5.1全域感知网一张图

- 以灵璧县数字化治理与全域感知为基础，充分整合全量视频资源，搭建覆盖全域的视频感知网，并通过AI算法对视频数据赋能、智能预警，并有效跟踪预警处理情况；从接入终端、分析数据、输出服务等维度以可视化的形式全面展示全域感知一张网；以视频资源为基础实现智能巡查，针对巡查结果一键告警、临时布控等，提升作业效率。

- 5.2景视图

- 1）概述

- 全景视图充分调用全域视频感知网相关接口提供的数据、算力、模型等资源信息，构建交互式的、独特的数据可视化呈现。基于不同的数据源，政数局可以实现原始数据查看、模型资源统计等功能，实现核心数据可视化。

- 以视频数据汇聚共享的概念，从不同维度展示全域内各个场景、部门、感知终端、告警类型的指标和数据汇总分析。

- 2）主要功能

- 以视频汇聚、视频共享服务的概念，展示视频点位总数、算法总数、部门数、告警总数。

- 以场景维度，展示月度下各个场景的告警数据排行，支持月份切换，查询不同月的场景排行。

- 以告警类型维度，展示月度下各个告警类型的排行，支持月份切换，查询不同月的告警类型排行。

- 以部门维度，展示各个部门下的本月告警总数、累计告警总数、在线设备、在线率、今日告警类型、今日告警事件等指标；支持部门切换，可展示相应部门的指标。

- 以感知终端维度，对所接入的设备类型数量、占比、今日在线情况等进行分析。

- 对告警场景、告警类型进行总览分析。

- 5.3全域感知

- 1）概述

- 展示全区所有视频点位和对应的统计数据，支持按照算法、场景、部门、自定义地址进行联合查询和摄像机筛选展示，同时支持对所有摄像机设备进行圈选，查询这些设备详情、可视域、实时视频等。

- 2）主要功能

- 按照算法查询对应的视频点位，支持多选；提供场景的功能页签，按照场景查询视频点位；提供部门（摄像机所属部门）的功能页签，按照部门查询对应的视频点位；按照类型进行不同类型的摄像机地图展示。

- 支持部门、算法、场景、类型的联合查询。

- 支持摄像机点位查看，包括基础信息查看、关联事件查看、可视域查看、看这里、收藏等。

- 支持地址查询；支持圆形及多边形的圈选查询，可在地图上绘制圆形或者多边形区域，联动该区域内的摄像机，通过弹窗播放相应视频画面。

- 支持对设备总数、在线数、在线率、算法模型、算法使用情况、算法使用率等指标分析；支持通过滚动列表进行实时告警信息的查看。

- 5.4无人机智慧应用

- 1）一张图管理：基于GIS电子地图，展示监管区域责任划分、重点区域、无人机场点位、飞行器、告警点、可视域范围等图层，支持关键要素（飞行器电量、机场状态、飞检航线、告警信息）实时展示与要素信息直达（点击无人机、航线、告警跳转详情页）。

- 2）智能巡查：支持自动飞行（按计划航线，自定义执行模式：立即、单次定时、重复定时、连续、蛙跳任务）、手动飞行（远程操控起降、进退、摄像头角度调整）、指点飞行（地图、视频画面指点，自动规划航线）。

- 3）无人机驾驶舱：支持一键起飞、返航、手控飞行（云台操控、镜头变焦、热成像切换、抓拍、录像、语音、文本喊话）、实时画面展示、地图联动（GIS定位）、飞行数据展示（实飞时长、经纬度、海拔、电池温度等）。

- 4）任务规划：支持自定义航线类型（点线、面线、斜面线、几何航线）、多任务模式规划（立即、定时执行）、多航线无缝串联执行。

- 5）飞控中心：实时查看机场、机舱内、机舱外三路视频、舱内外温湿度、风速、降雨情况，以及机场内存、作业次数、网络速率、无人机型号、电量、高度、速度等信息。

- 6）智能预警调度：支持告警智能派单（分区域、责任人）、告警工作台（筛选查看告警视频、图片、定位）、在线研判（复核视频、回溯历史）、处置反馈（一线人员上传图片视频）、逾期督办（管理员督办重点、逾期告警）、结果审核（闭环管理）、日志记录（全流程留存）。

- 7）非现场执法：支持无人机实时喊话（语音、文本转语音）、违法过程录像记录、远程可视化执法（全流程记录）。

### （三）项目运维要求

#### 1.人员培训

1.1培训方案

成交人需提供系统培训服务，包括：

培训模式：现场讲解+实际操作，集中培训时间≥1个工作日，贯穿项目实施全程；

培训内容：施工规范、产品特点、使用说明、操作流程、常见故障排查；

培训保障：配备≥3年经验的培训教师，提前提交培训计划与教材（经采购人确认），每年提供≥1次复训，确保受训人员具备上岗资格。

#### 2.运维服务内容与要求

2.1运维内容

软件运维：包含系统软件故障修复、功能完善、优化升级；

硬件运维：包含前端点位（摄像机、无人机机场）、服务器、存储设备、网络安全设备的异常诊断、故障处理、设备维修、更换。

2.2运维响应机制

提供7×24小时故障申告热线，接到通知后30分钟内初步定位问题：现场可处理的，电话、视频指导修复；需技术人员到场的，2小时内抵达现场；

故障修复时限：一般光纤故障≤6小时，复杂光纤故障≤12小时；前端摄像机及附件故障≤8小时；后端存储设备故障需更换的，24小时内恢复运行、72小时内完成修复；

非人为事故（突发事件）：成交人负责免费维修、更换（含备品备件）；人为造成的故障：成交人负责维修，备品备件及维修费用按出厂价结算（双方协商）；

外因（滥用、错误使用、恶劣天气、地震、火灾等）造成的损坏，不适用上述时限要求，由采购人与成交人协商解决。

### （四）项目考核要求

1.考核目的

确保项目达成预期建设目标，满足各部门业务需求，提升运维质量与资金使用效益，为运维服务费用结算提供依据。

2.考核主体与对象

考核主体：灵璧县数据资源管理局；

考核对象：成交人及项目运维团队。

3.考核周期

季度考核：项目验收合格后，每季度开展1次；

年度综合考核：每年结算前开展1次（基于4个季度考核结果）

4.考核内容及标准（总分100分）

4.1系统功能使用情况（40分）

功能完整性（20分）：核心功能（预警中心、图斑研判、地块巡检、视频管理、无人机联动）缺失或无法使用的，每次扣5分；功能存在严重缺陷的，每次扣2-3分；

功能易用性（10分）：操作复杂导致使用困难且未改进的，每次扣2-3分；菜单布局不合理、功能查找不便的，每次扣1-2分；

业务需求匹配度（10分）：预警功能未及时准确识别违规行为的，每次扣3-5分；图斑研判数据不准确或不符需求的，每次扣2-4分。

4.2系统性能指标（20分）

响应速度（10分）：系统操作响应时间＞5s、实时视频调出＞1s、视频控制切换＞400ms的，每次扣2-4分；频繁缓慢的加倍扣分；

稳定性（10分）：系统宕机、崩溃的，每次扣5分；部分功能故障的，每次扣2-3分。

4.3数据质量（15分）

数据准确性（10分）：视频、智能分析、耕地数据错误导致业务判断失误的，每次扣3-5分；频繁错误的加倍扣分；

数据完整性（5分）：数据缺失影响业务的，每次扣2-3分。

4.4运维服务质量（20分）

故障响应与处理（10分）：未提供7×24小时热线、2小时内未到场的，每次扣3-5分；故障修复超限时的，按严重程度扣2-8分；

日常维护（5分）：未按计划巡检的，每次扣2分；维护记录不完整、虚假的，每次扣1-2分；

培训服务（5分）：培训内容不完善、效果不佳的，每次扣2-3分；未按计划培训的，每次扣5分。

4.5安全管理（5分）

数据安全（3分）：发生数据泄露、篡改的，视情节扣2-5分；

设备安全（2分）：因管理不善导致设备损坏、被盗的，每次扣1-2分。

5.考核方式

部门反馈（40%）：各使用部门提交季度使用反馈报告（含问题、功能、性能评价）；

现场检查（30%）：考核主体现场检查设备运行、维护记录、系统操作演示；

数据统计分析（30%）：通过系统监控工具分析运行指标、故障次数、数据准确性。

### （五）服务采购清单（供应商依据此表格进行报价）

| 灵璧县蓝天卫士升级暨全域视联感知网项目配置清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 名称 | 服务技术指标及参数 | 计量 单位 | 数量 |
| 1 | 前端感知服务 | 双光谱监 控服务 | 提供四套双光谱监控系统，系统参数不低于以下要求：1/1.8英寸高性能CMOS传感器；最大分辨率：2688x1520； 最低照度：0.002Lux/F1.5（彩色）,0.0002Lux/F1.5（黑白）,0LuxwithIR；可见光镜头焦距：6-336mm； 红外探测器类型：氧化钒非制冷型探测器；探测器分辨率：640×512； 波长范围：8~14μm；热成像镜头焦距：75mm； | 项/3 年 | 4 |
| 2 |  | 无人机服务 | 1.提供两套无人机系统，系统参数不低于以下要求：1.最大允许降落风速≥12米/秒； 2.设备最短作业间隔≤27分钟； 3.工作环境温度:-30°C至50° C； 4.IP防护等级≥IP56； 5.支持微气象功能，设备内置风速、雨量、温度、湿度、水浸传感器； 6.内置监控可监控舱内和舱外情况，分辨率≥1080P； 7.飞行器 （1）支持避障功能； （2）水平飞行速度≥15米/秒； （3）最大抗风速度：作业阶段抗风能力：≥12米/秒，起降阶段抗风能力：≥12米/秒； （4）最长飞行时间：≥45分钟；最长悬停时间≥40分钟； （5）最大作业半径≥8公里； （6）IP防护等级≥IP55； （7）工作环境温度覆盖-20℃至50℃; （8）飞机具有广角可见光、中长焦可见光、长焦可见光和红外热成像相机； 8.飞行器广角相机 （1）影像传感器：有效像素≥4800万； （2）镜头：视角（DFOV）≥82°,等效焦距≥24毫米，对焦距离范围1m至无穷远，支持镜头除雾； 9.飞行器中长焦相机 （1）影像传感器：有效像素≥4800万； （2）镜头：视角（DFOV）≥35°,等效焦距≥70毫米，对焦距离3米至无穷远，支持镜头除雾； 10.飞行器长焦相机 （1）影像传感器：有效像素≥4800万； （2）镜头：视角（DFOV）≥15°,等效焦距≥168毫米，对焦距离3米至无穷远，支持镜头除雾； （3）最大变焦倍数≥16倍，混合变焦≥100倍）； 11.飞行器红外相机 （1）热成像传感器类型：非制冷氧化钒（VOx）； （2）分辨率≥640×512； （3）镜头：视角（DFOV）≥45°,等效焦距≥53毫米，对焦距离5米至无穷远； （4）灵敏度≤50mk@F1.0，常温25℃环境下； （5）数字变焦≥28倍； （6）高增益模式测温范围：-40℃至150℃；低增益模式测温范围：0℃至550℃; 12.飞行器激光模块 （1）测距类型：激光测距； （2）正入射量程≥1800米（1Hz）@20%反射率目标。斜入射量程（1:5斜距）≥600米（1Hz） （3）盲区≤1米； （4）测距精度：1米至3米：系统误差<0.3米，随机误差<0.1米@1σ；其他距离：±（0.2+0.0015D）（目标物距离， 单位米）； 13.支持加装4G增强模块强化通信链路。 14.传输网络服务，互联网专线，上下行带宽≥20Mbps; 15.设备供电服务，提供稳定的市电供电同时提供蓄电池保障时长≥3小时，提供应急发电机保障能力； 16.机场部署服务，为无人机场在室外部署提供所配套的基础设施建设服务，包括土建、综合布线、设备调试等综合布线、设备调试等； 17.机场安防监控部署服务为无人机场安防监控提供必要安装设施、辅材与建设服务，包括土建、综合布线、调试。 | 项/3 年 | 2 |
| 3 |  | 存量高点 监控接入服务 | 接入存量246路高点监控服务 | 点 | 246 |
| 4 |  | 前端基础 服务 | 1.双光谱监控系统服务 （1）摄像机定制支架设计及制作服务 （2）30米以上高空特种作业进行摄像机安装及调试服务。 （3）配套设备箱、电源插座等辅材及安装服务 （4）每年4次摄像机例行巡检，内容包括摄像头擦拭、方位角调整、线缆线头加固、老化件更换等。 （5）日常故障处理，包含汽车燃油费、人员工资、零部件等；包含故障诊断、线路、设备故障处理； （6）报修专线服务，保证按照合同约定的时间提供服务，并承诺7*24小时的服务响应，在接到报修电话、传真、电子邮件后的24小时内进行修复。 （7）新建点位的摄像机打点。 （8）存量点位的摄像机调平校准，打点服务等。 2.无人机系统基础服务 （1）传输网络服务，互联网专线，上下行带宽≥20Mbps; （2）设备供电服务，提供稳定的市电供电同时提供蓄电池保障时长≥3小时，提供应急发电机保障能力； （3）机场部署服务，为无人机场在室外部署提供所配套的基础设施建设服务，包括土建、综合布线、设备调试等综合布线、设备调试等； （4）机场安防监控部署服务为无人机场安防监控提供必要安装设施、辅材与建设服务，包括土建、综合布线、调试。 （5）飞行300H常规保养服务； （6）飞行900H深度保养服务； （7）季度性现场巡检服务； （8）无人机运行所需图传增强模块、无人机行业保险、第三方监测服务 | 项 | 1 |
| 5 | 平台运行服务 | 应用资源 服务 | 为系统提供应用资源服务，且性能不低于以下要求： 1.配置≥2颗12核心、主频≥ 2.1GHz处理器； 2.配置≥128GBDDR42933MHz内存，可扩展≥24个内存插槽； 3.配置2*960GBSSD硬盘，4*8THDD硬盘； 4.配置≥1个RAID阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E/SimpleVolume，≥1GB缓存，支持缓存数据保护； 5.最多支持≥8个标准PCIE3.0插槽，本次配置万兆光口≥2个（含多模光模块），千兆电口≥4个； 6.配置2个≥550W热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金级电源选件。 | 项/3 年 | 1 |
| 6 |  | 存储资源 服务 | 为视频监控存储、告警事件数据存储等提供存储资源服务，性能不低于以下要求： 1.配置≥2颗10核心、主频≥2.4GHz处理器 2.配置≥64GDDR4内存 3.配置2块480GBSASSSD硬盘 4.具备≥24盘位磁盘安装空间，且单盘位支持≥12TB硬盘接入 5.配置≥192T磁盘存储空间。 | 项/3 年 | 1 |
| 7 |  | 流媒体资 源服务 | 为视频监控数据转发提供流媒体服务，保障视频转发的稳定性、流畅性，性能不低于以下要求： 1.配置≥2颗12核心、主频≥2.1GHz处理器； 2.配置≥64GBDDR42933MHz内存，可扩展≥24个内存插槽； 3.配置4*600GSAS10K硬盘； 4.配置≥1个RAID阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E/SimpleVolume，≥1GB缓存，支持缓存数据保护； 5.最多支持≥8个标准PCIE3.0插槽，本次配置万兆光口≥2个（含多模光模块），千兆电口≥4个； 6.配置2个≥550W热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金级电源选件。 | 项/3 年 | 1 |
| 8 |  | 算力资源 服务 | 为视频AI智能分析提供算力资源服务，性能不低于以下要求： 1.配置≥2颗18核心、主频≥2.2GHz处理器；； 2.配置≥128GBDDR42933MHz内存，可扩展≥24个内存插槽； 3.配置2*960GBSSD硬盘，2*1.2TSAS10K硬盘； 4.配置≥1个RAID阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60/1E/SimpleVolume，≥1GB缓存，支持缓存数据保护； 5.最多支持≥8个标准PCIE3.0插槽，本次配置万兆光口≥2个（含多模光模块），千兆电口≥4个； 6.配置4块T4或同性能算力卡； 7.配置2个≥550W热插拔冗余电源，支持96%能效比的钛金级电源选件。 | 项/3 年 | 2 |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 核心交换 机服务 | 1.交换容量≥160Tbps，转发性能≥36000Mpps； 2.采用正交交换架构，实现转发与控制平面分离，支持独立接口板，要求独立业务插槽≥8个，USB≥1个，Console≥1个，提供官 网截图及链接证明； 3.为提高设备及整网稳定性，要求设备支持灵活插卡，模块化设计，支持可插拔双模块电源，支持路由插卡，并且路由卡异常不 影响交换功能，提供官网截图及链接证明； 4.支持静态路由、等价路由、策略路由；支持OSPF、RIPv1/v2、BGPv4、BGP4+、IS-IS等路由协议，提供MPLSVPN功能：支持MPLSL3VPN、MPLSQoS、MPLS组播VPN功能； 5.支持IGMP，支持PIM-DM、PIM-SM、PIM-SSSM等组播路由协议、支持组播静态路由； 6.为保障业务安全，产品具备安全特性。支持特殊协议网关、出入栈策略、一般性防攻击、AAA、RADIUS、ARP安全等；提供流量限 速、会话限制、URL过滤、报文过滤等多种安全特性。 配置要求： 1.配置冗余电源； 2.配置8个千兆电口，16个千兆光口，4万兆光口 | 项/3 年 | 1 |
| 11 |  | 全域视联 平台服务 | 全域视联智能监测系统，包含大屏展示、实时视频预览、告警事件查询、平台管理等功能模块 | 套/3 年 | 1 |
| 12 |  | 智能分析 算法服务 | 视频AI可视化分析算法应用，包含工程车辆识别、违建识别、烟火识别等 | 路/3 年 | 250 |
| 13 | 运营 运维服务 | 互联网带宽 | 500M互联网带宽 | 条/3 年 | 1 |
| 14 |  | 点对点专线 | 点对点20m专线 | 条/3 年 | 4 |
| 15 |  | 点对点专线 | 点对点50m专线 | 条/3 年 | 2 |
| 16 |  | 点对点专线 | 500M点对点专线 | 条/3 年 | 1 |
| 17 |  | 系统集成 服务 | 1.结合应用需求进行前端点位的场景优化，包括预置位配置、巡航路线设置、点位名称及相关参数的修改等； 2.进行整体网络结构的规划，并与一期工程进行网络传输打通及数据驳接； 3.负责项目整体进度的把控，按节点完成项目建设内容的交付； 4.负责与各使用部门进行联系，在实施中对应用场景功能进行优化，满足使用部门针对性的需求满足。 | 项 | 1 |
| 18 |  | 高点资源 服务 | 1.提供30米以上挂高，提供塔体改造，满足空间载体资源，具备完善的防雷、稳定的市电接入，提供7×24小时电源服务； 2.设备端市电停电后，启动UPS蓄电池保障前端设备不掉线； 3.UPS蓄电池电量不足时，及时启动人工油机发电服务。 | 点/3 年 | 4 |

- （六）点位清单

1.新建高点点位

本期拟规划点位主要是为了进一步提高灵璧县全域感知能力，对全县实现基本全覆盖。本次拟规划高点监控点位4个。详情如下：

| 序号 | 名称 | 设备类型 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灵璧朝阳京渠 | 双光谱监控球机 | 117.645 | 33.9312 |
| 2 | 灵璧跃山 | 双光谱监控球机 | 117.674301 | 33.906061 |
| 3 | 灵璧县朝阳镇上杜村 | 双光谱监控球机 | 117.604841 | 33.896101 |
| 4 | 灵璧浍沟二王 | 双光谱监控球机 | 117.529612 | 33.819743 |

2.无人机点位

经过与各职能部门的需求沟通，为满足项目对灵璧县全域覆盖和补点补盲。本次规划重点在灵璧县境内部署无人机场点位2处，详情如下：

| 序号 | 名称 | 设备类型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 灵璧朝阳京渠 | 无人机机场 |
| 2 | 灵璧跃山 | 无人机机场 |

3.存量点位

本项目将加快推进高空视频监控资源共建共享，对前期已建的246路高空可视化感知资源与本项目进行有效整合，将其接入灵璧县全域智能视联网平台。

| 序号 | 名称 | 经度 | 纬度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灵璧冯庙镇王刘 | 117.62722 | 33.675 |
| 2 | （LZ）灵璧冯庙镇四张 | 117.65575 | 33.62906 |
| 3 | 灵璧冯庙大高 | 117.679166 | 33.6525 |
| 4 | 灵璧邹圩村 | 117.674722 | 33.700833 |
| 5 | 灵璧冯庙镇三王 | 117.65071 | 33.73273 |
| 6 | 灵璧冯庙大陈 | 117.62823 | 33.73391 |
| 7 | 灵璧张集 | 117.649722 | 33.658888 |
| 8 | 灵璧韦集陈圩 | 117.53432 | 33.41477 |
| 9 | 灵璧韦集镇徐圩 | 117.57353 | 33.41048 |
| 10 | 灵璧韦集镇丁李 | 117.526388 | 33.388333 |
| 11 | SUZ-灵璧韦集镇陈园村-HHG | 117.51591 | 33.36438 |
| 12 | 灵璧韦集城后 | 117.54625 | 33.34909 |
| 13 | 灵璧韦集镇小张庄 | 117.576388 | 33.3325 |
| 14 | 灵璧韦集龙岗 | 117.6175 | 33.349444 |
| 15 | 灵璧韦集镇双龙 | 117.6329833 | 33.372126 |
| 16 | （OLT）SUZ-灵璧韦集镇双圩-HHG | 117.57954 | 33.3729 |
| 17 | SUZ-灵璧韦集镇戴家-HHG | 117.60982 | 33.39273 |
| 18 | （OLTH）灵璧藕集 | 117.643055 | 33.396666 |
| 19 | 灵璧向阳乡汤圩村 | 117.614722 | 33.467222 |
| 20 | 武圩村 | 117.53228 | 33.46189 |
| 21 | 灵璧向阳乡 | 117.577222 | 33.466388 |
| 22 | （OLT）灵璧向阳官庄 | 117.6525 | 33.474722 |
| 23 | 灵璧大庙 | 117.697222 | 33.761388 |
| 24 | 灵璧大庙乡新庄 | 117.67951 | 33.77499 |
| 25 | 灵璧大庙找营 | 117.651666 | 33.764166 |
| 26 | （OLT）灵璧大杨 | 117.729444 | 33.791111 |
| 27 | （OLT）灵璧沙滩 | 117.654444 | 33.796388 |
| 28 | 灵璧大庙乡仝卢 | 117.70565 | 33.77779 |
| 29 | 灵璧界沟 | 117.470277 | 33.553888 |
| 30 | 灵璧界沟敬老院 | 117.48222 | 33.551388 |
| 31 | 灵璧灵城镇刘赵 | 117.500833 | 33.541944 |
| 32 | 灵璧卓阎-灵璧张朱（拉远） | 117.5333 | 33.56976 |
| 33 | 灵城镇罗桥 | 117.51298 | 33.4769 |
| 34 | 灵璧灵城镇七里 | 117.53155 | 33.51262 |
| 35 | 灵璧灵城镇山桥 | 117.575833 | 33.606666 |
| 36 | 灵璧灵城镇黑树李 | 117.50326 | 33.52382 |
| 37 | SUZ-灵璧大田-HHG | 117.510833 | 33.498333 |
| 38 | SUZ-灵璧卓阎村-HHG | 117.50566 | 33.57836 |
| 39 | 灵璧县尹集镇李大庄村 | 117.406617 | 33.757593 |
| 40 | 灵璧尹集镇王井 | 117.48788 | 33.79653 |
| 41 | 灵璧圩疃 | 117.4475 | 33.7375 |
| 42 | 灵璧县尹集镇马沟村北 | 117.421596 | 33.795714 |
| 43 | 灵璧尹集镇三村 | 117.402222 | 33.793055 |
| 44 | 尹集镇杜安 | 117.41967 | 33.73532 |
| 45 | （OLT）（JK）灵璧朝阳京渠（∧） | 117.644722 | 33.931111 |
| 46 | 灵璧朝阳张渠 | 117.619166 | 33.911944 |
| 47 | SUZ-灵璧朝阳镇高圩-HHG | 117.55188 | 33.98419 |
| 48 | 韩山小学 | 117.54356 | 33.9214 |
| 49 | 宿州-灵璧-刘八集-325 | 117.53666 | 33.9575 |
| 50 | 灵璧朝阳镇小新庄 | 117.64037 | 33.94963 |
| 51 | （OLTH）（JK）灵璧催楼 | 117.623055 | 33.996944 |
| 52 | 灵璧杨桥 | 117.558703 | 33.966811 |
| 53 | （OLTH）灵璧周庄 | 117.534444 | 33.936944 |
| 54 | （JK）灵璧虞姬唐山高速 | 117.637133 | 33.586042 |
| 55 | 虞姬蒋胡 | 117.62226 | 33.58983 |
| 56 | 灵璧虞姬乡凌巷村 | 117.594166 | 33.599444 |
| 57 | 灵璧虞姬乡陈埝村 | 117.64696 | 33.61233 |
| 58 | 灵璧虞姬唐山村 | 117.64888 | 33.57888 |
| 59 | 灵璧虞姬汇聚点-东关造纸厂（拉远） | 117.58934 | 33.53452 |
| 60 | 灵璧八岔路 | 117.616388 | 33.581111 |
| 61 | 灵璧白庙 | 117.523015 | 33.608897 |
| 62 | 杨疃邱庙 | 117.495 | 33.615277 |
| 63 | （OLTH）灵璧松林村 | 117.43222 | 33.666111 |
| 64 | 灵璧县冯庙镇唐圩村 | 117.47141 | 33.62047 |
| 65 | 灵璧杨疃镇光明 | 117.48095 | 33.59806 |
| 66 | 灵璧杨疃张圩 | 117.43616 | 33.62207 |
| 67 | 杨疃镇七里井 | 117.47761 | 33.64339 |
| 68 | （OLT）SUZ-灵璧杨疃镇杨东村-HHL | 117.52578 | 33.6809 |
| 69 | 灵璧杨疃镇杨集 | 117.416111 | 33.713888 |
| 70 | 灵璧杨疃镇窑后陈 | 117.412222 | 33.645555 |
| 71 | 移动存量-杨疃镇朱岗 | 117.499722 | 33.686944 |
| 72 | 灵璧杨疃镇半店 | 117.451388 | 33.637777 |
| 73 | 杨疃镇打席王家 | 117.44898 | 33.65798 |
| 74 | （OLT）灵璧杨疃郑庙 | 117.443611 | 33.698888 |
| 75 | 灵璧杨疃镇山李村（DW） | 117.509167 | 33.645278 |
| 76 | 灵璧大路乡大龙庄 | 117.58993 | 33.82314 |
| 77 | 灵璧大路乡韩墩（L） | 117.62989 | 33.79023 |
| 78 | 灵璧大路乡蒋圩 | 117.595555 | 33.773888 |
| 79 | 灵璧大路乡孙谷 | 117.61989 | 33.77059 |
| 80 | 灵璧大路乡朱楼 | 117.57022 | 33.7899 |
| 81 | SUZ-灵璧将庙村-HHG | 117.6058 | 33.74972 |
| 82 | 灵璧刘山 | 117.6825 | 33.901111 |
| 83 | 灵璧渔沟镇北固 | 117.678611 | 33.919166 |
| 84 | 灵璧渔沟镇程山口 | 117.622222 | 33.867777 |
| 85 | 灵璧渔沟镇钓台 | 117.597222 | 33.876666 |
| 86 | （JK）渔沟镇梁集中学 | 117.64921 | 33.88787 |
| 87 | （LZ）灵璧浍沟熊桥 | 117.54833 | 33.830555 |
| 88 | （OLTH）（JK）灵璧梁集 | 117.65039 | 33.87432 |
| 89 | 灵璧渔沟镇杏山（L） | 117.63457 | 33.86426 |
| 90 | 渔沟镇张寨村基站1楼SZ1696 | 117.554363 | 33.856718 |
| 91 | 灵璧渔沟镇纸房 | 117.56 | 33.879166 |
| 92 | 灵璧郑楼 | 117.53325 | 33.87678 |
| 93 | 灵璧渔沟镇菜园 | 117.566953 | 33.905135 |
| 94 | 灵璧渔沟镇申场 | 117.61326 | 33.84026 |
| 95 | SUZ-灵璧夏楼镇梨园村-HHG | 117.50215 | 34.0107 |
| 96 | 灵璧夏楼镇陈潭村 | 117.46272 | 34.03368 |
| 97 | 灵璧夏楼镇洛涧村 | 117.436388 | 33.950833 |
| 98 | 灵璧王楼 | 117.508333 | 33.981666 |
| 99 | 灵璧夏楼镇古城 | 117.4836 | 33.97888 |
| 100 | （LZ）灵璧夏楼镇凌崮 | 117.452028 | 33.941481 |
| 101 | （OLT）灵璧夏楼镇田口 | 117.410555 | 33.999722 |
| 102 | 灵璧下楼龙山 | 117.409444 | 33.927222 |
| 103 | 灵璧尤集镇邱楼 | 117.500067 | 33.899708 |
| 104 | 灵璧尤集镇王巷子 | 117.4458 | 33.90815 |
| 105 | 灵璧尤集镇李场 | 117.588888 | 33.422777 |
| 106 | 灵璧县向阳乡院东村 | 117.626579 | 33.447466 |
| 107 | 灵璧县韦集镇马桥村（泗县草沟镇马桥村） | 117.618872 | 33.424161 |
| 108 | 灵璧县向阳乡新胡村 | 117.510555 | 33.443055 |
| 109 | （OLT）灵璧宴路 | 117.49521 | 33.46096 |
| 110 | 黄湾单营村孙湖沿基站1楼SZ1702 | 117.426245 | 33.41009 |
| 111 | 灵璧黄湾镇双陈 | 117.39402 | 33.46128 |
| 112 | 灵璧黄湾宋河 | 117.43445 | 33.45875 |
| 113 | 灵璧黄湾镇陆集 | 117.4202 | 33.4344 |
| 114 | 灵璧黄湾张龙 | 117.46333 | 33.470277 |
| 115 | 灵璧黄湾镇红星 | 117.45515 | 33.438 |
| 116 | 灵璧县黄湾镇柯湖村（柯巷） | 117.4379 | 33.3983 |
| 117 | （OLT）灵璧黄湾镇三桥村 | 117.438201 | 33.421353 |
| 118 | 灵璧县黄湾镇双桥村 | 117.50686 | 33.70547 |
| 119 | 灵璧高楼镇厉路 | 117.6337 | 33.845 |
| 120 | 高楼张场 | 117.665568 | 33.870557 |
| 121 | 灵璧县高楼镇张潼村 | 117.69239 | 33.8653 |
| 122 | 灵璧高楼镇张营 | 117.73301 | 33.8094 |
| 123 | 高楼镇胡圩 | 117.683055 | 33.820555 |
| 124 | 灵璧高楼镇张刘 | 117.460048 | 33.583124 |
| 125 | 灵璧县娄庄镇赵范村 | 117.446434 | 33.508903 |
| 126 | 灵璧县娄庄镇后魏楼村 | 117.35289 | 33.52808 |
| 127 | 灵璧县娄庄镇吴塘村 | 117.36127 | 33.48421 |
| 128 | 灵璧县长集乡马圩子 | 117.303888 | 33.55777 |
| 129 | 灵璧长集乡 | 117.36127 | 33.48421 |
| 130 | 灵璧娄庄镇沱北 | 117.36127 | 33.48421 |
| 131 | 灵璧禅堂乡双李村 | 117.602777 | 33.701666 |
| 132 | 灵璧禅堂乡小潘 | 117.5868 | 33.6403 |
| 133 | 灵璧大路乡沈庄 | 117.605279 | 33.805011 |
| 134 | 大庙沟崖 | 117.70109 | 33.79957 |
| 135 | （JK）灵璧冯庙镇大卢村 | 117.687222 | 33.721388 |
| 136 | 冯庙大王村前曹家基站1楼SZ1711 | 117.64278 | 33.68877 |
| 137 | 灵璧高楼镇崔圩 | 117.714444 | 33.849444 |
| 138 | SUZ-灵璧高楼镇卓圩-HHT | 117.73666 | 33.831388 |
| 139 | 灵璧高楼卓海 | 117.7375 | 33.871111 |
| 140 | （OLTH）灵璧黄湾镇大董家 | 117.475277 | 33.3575 |
| 141 | 灵璧县黄湾镇朱圩村 | 117.485432 | 33.397619 |
| 142 | 浍沟马庄 | 117.52715 | 33.78923 |
| 143 | （LZ）灵璧浍沟唐庄 | 117.54288 | 33.7699 |
| 144 | 浍沟马厂 | 117.57587 | 33.75358 |
| 145 | 灵璧张谷堆 | 117.541715 | 33.74089 |
| 146 | 开发区红卫 | 117.59383 | 33.51561 |
| 147 | 灵璧开发区西集 | 117.5797 | 33.52551 |
| 148 | SUZ-灵璧刘场-HHG | 117.60551 | 33.63053 |
| 149 | 娄庄阳集 | 117.400555 | 33.490111 |
| 150 | 灵璧娄庄镇永定 | 117.361944 | 33.567222 |
| 151 | 灵璧娄庄镇余桥 | 117.439722 | 33.5575 |
| 152 | 灵璧土山 | 117.571666 | 33.708333 |
| 153 | 灵璧县禅堂乡解唐村 | 117.5511 | 33.6621 |
| 154 | 灵璧县大路乡半娄子村 | 117.636979 | 33.811865 |
| 155 | 灵璧县冯庙镇后靖家村 | 117.660963 | 33.715495 |
| 156 | 灵璧县浍沟镇吕解村 | 117.56979 | 33.724709 |
| 157 | 灵璧县娄庄镇陈园村 | 117.406795 | 33.534442 |
| 158 | SUZ-灵璧娄庄镇淹周村-HHT | 117.461388 | 33.520123 |
| 159 | 灵璧县娄庄镇前道庄 | 117.39038 | 33.61034 |
| 160 | 灵璧县下楼镇李八湖村 | 117.46073 | 33.98574 |
| 161 | 灵璧县尹集镇王安村 | 117.436498 | 33.775095 |
| 162 | 灵璧县尤集镇解圩村 | 117.479826 | 33.920573 |
| 163 | 虞姬夏庄 | 117.594078 | 33.545013 |
| 164 | 灵璧县向阳乡张河村 | 117.61132 | 33.492302 |
| 165 | 灵璧杨疃镇红光村 | 117.52933 | 33.62838 |
| 166 | 灵璧尹集镇东陈 | 117.47187 | 33.73433 |
| 167 | 恒星面粉厂 | 117.45905 | 33.78789 |
| 168 | 灵璧尹集镇姬贺 | 117.49049 | 33.76724 |
| 169 | 灵璧尤集镇大康 | 117.50191 | 33.93568 |
| 170 | 灵璧县尤集镇九集村 | 117.498646 | 33.952586 |
| 171 | 灵璧虞姬乡霸离 | 117.61158 | 33.53192 |
| 172 | 灵璧园艺二厂 | 117.503211 | 34.038888 |
| 173 | 灵璧朱集乡红旗村 | 117.49867 | 33.87295 |
| 174 | 灵璧朱集乡刘派 | 117.44361 | 33.85717 |
| 175 | 灵璧朱集乡刘寨 | 117.43636 | 33.83052 |
| 176 | 灵璧朱集乡双井 | 117.4256 | 33.87553 |
| 177 | 庄家洼 | 117.4756 | 33.83209 |
| 178 | （LZ）灵璧虞姬付园南 | 117.579165 | 33.549573 |
| 179 | 灵璧禅堂司庄 | 117.594303 | 33.686261 |
| 180 | 灵璧县韦集镇张王庄 | 117.556487 | 33.424079 |
| 181 | 黄湾胡桥 | 117.478456 | 33.420569 |
| 182 | 灵璧县尤集镇刘庵村 | 117.526794 | 33.973801 |
| 183 | 禅堂乡三周村 | 117.557634 | 33.67933 |
| 184 | 灵璧渔沟镇白马山 | 117.529681 | 33.838961 |
| 185 | 向阳河王 | 117.565844 | 33.562309 |
| 186 | 灵璧县向阳乡新街村 | 117.626404 | 33.448111 |
| 187 | 灵璧县向阳乡前巷村 | 117.644783 | 33.452016 |
| 188 | 灵璧县灵城山南造纸厂 | 117.521717 | 33.562683 |
| 189 | 灵璧县灵城镇南闵家 | 117.548457 | 33.497568 |
| 190 | 灵璧县娄庄镇亢田村 | 117.484781 | 33.574711 |
| 191 | 灵璧小朱庄-康达面粉厂 | 117.528684 | 33.580658 |
| 192 | （JK）朝阳镇戚楼 | 117.633547 | 34.014184 |
| 193 | SUZ-灵璧朝阳镇黄庄-HHG | 117.647001 | 33.983701 |
| 194 | 灵璧县朝阳镇武楼村 | 117.5588 | 33.966801 |
| 195 | 朝阳支局（灵璧朝阳街） | 117.590555 | 33.936691 |
| 196 | 灵璧县禅堂乡大余村 | 117.444261 | 33.679541 |
| 197 | 杨瞳镇街 | 117.486104 | 33.66877 |
| 198 | 灵璧县韦集镇小仲庄村 | 117.611177 | 33.378167 |
| 199 | 大路镇政府 | 117.60527 | 33.79398 |
| 200 | 灵璧渔沟晏湾 | 117.5634 | 33.8092 |
| 201 | 大路大庄 | 117.61611 | 33.8275 |
| 202 | 渔沟镇种菜村 | 117.55897 | 33.893798 |
| 203 | 灵璧县渔沟镇卓庄村 | 117.598239 | 33.892271 |
| 204 | 大门李家 | 117.000109 | 33.661262 |
| 205 | 灵璧夏楼 | 117.476921 | 33.998271 |
| 206 | 尤集张楼 | 117.479371 | 33.879801 |
| 207 | 灵璧尤集小高庄 | 117.495552 | 33.881528 |
| 208 | 灵璧县尤集镇杨庄村 | 117.450261 | 33.924041 |
| 209 | 尤集马集 | 117.409591 | 33.927351 |
| 210 | 禅堂乡小杨村 | 117.603551 | 33.676133 |
| 211 | （OLT）灵璧禅堂乡郭海村 | 117.506401 | 33.705002 |
| 212 | 娄庄姚山 | 117.000109 | 33.661262 |
| 213 | 灵璧县娄庄镇高家村 | 117.476645 | 33.533424 |
| 214 | 娄庄双庄村 | 117.37923 | 33.535399 |
| 215 | 灵璧县娄庄蒋邓村 | 117.537583 | 33.54743 |
| 216 | 灵璧大路乡刘大庄 | 117.616232 | 33.827531 |
| 217 | 娄庄长集街 | 117.322998 | 33.528301 |
| 218 | 灵璧朱集乡 | 117.482331 | 33.851661 |
| 219 | 灵璧朱集王店 | 117.425731 | 33.856081 |
| 220 | SUZ-灵璧朱集镇双杨-HHG | 117.508381 | 33.846641 |
| 221 | 灵璧朱集乡姜山村 | 117.502821 | 33.817131 |
| 222 | 灵璧县灵城镇叶庙村 | 117.577293 | 33.583797 |
| 223 | 灵璧浍沟镇开山 | 117.508031 | 33.805601 |
| 224 | 朝阳街一站 | 117.592441 | 33.944911 |
| 225 | 灵璧朝阳镇贯山 | 117.644341 | 33.967283 |
| 226 | 灵璧县渔沟镇王塘村 | 117.565239 | 33.837531 |
| 227 | 宿州-灵璧-跃山-317 | 117.674301 | 33.906061 |
| 228 | 灵璧县朝阳镇裴集村 | 117.614091 | 33.960291 |
| 229 | 灵璧县娄庄镇南范家村 | 117.408768 | 33.509007 |
| 230 | 灵璧娄庄镇赵家 | 117.412874 | 33.52217 |
| 231 | 灵璧大山 | 117.437549 | 33.495585 |
| 232 | 灵璧虞姬唐山村 | 117.64888 | 33.57888 |
| 233 | 灵璧县虞姬镇王丙村 | 117.619535 | 33.567553 |
| 234 | 夏楼付寨村五家王基站1楼SZ1670 | 117.431391 | 33.970641 |
| 235 | 灵璧县下楼镇乔何村 | 117.4179 | 33.9501 |
| 236 | 灵璧朝阳镇枕山村 | 117.568761 | 33.932541 |
| 237 | 灵璧朝阳张渠 | 117.619166 | 33.911944 |
| 238 | 灵璧朝阳镇小新庄 | 117.64037 | 33.94963 |
| 239 | （JK）渔沟镇梁集中学 | 117.64921 | 33.88787 |
| 240 | 朝阳麻风院 | 117.6514 | 33.9183 |
| 241 | 渔沟白马 | 117.529681 | 33.838961 |
| 242 | 灵璧虞姬唐山村 | 117.64888 | 33.57888 |
| 243 | 灵璧朝阳张渠 | 117.619166 | 33.911944 |
| 244 | 灵璧朝阳镇小新庄 | 117.64037 | 33.94963 |
| 245 | （JK）渔沟镇梁集中学 | 117.64921 | 33.88787 |
| 246 | 灵璧县韦集镇马桥村 | 117.649331 | 33.417701 |

## 四、报价要求

1、供应商报价不得超过最高限价，否则视为无效报价。所报价格包括但不限于设备费用、检测、系统调试费、技术培训及技术支持费、培训、维保、利润、税金、售后、质保期内的服务费及其他一切不可预见的费用等全部内容，供应商参与磋商时应综合考虑。

2、供应商需按三年进行报价。按本章第三条服务需求含的服务内容进行报价。

## 五、其他要求

成交人需配合采购人完成项目验收、等保测评等相关工作，提供完整的技术文档（含设计方案、操作手册、维护手册等）。